ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

проекта постановления главы администрации федеральной территории «Сириус»

«Об утверждении порядка выявления и демонтажа самовольно установленных некапитальных объектов, расположенных в границах федеральной территории «Сириус»

(далее – проект постановления)

Принятие проекта решения потребует выделения в 2023 году и в плановом периоде 2024 и 2025 годов дополнительных бюджетных ассигнований из бюджета федеральной территории «Сириус» в размере 8 836 800 руб. на каждый финансовый год.

Планируется, что периодичность демонтажа объектов будет отличаться в зависимости от сезонности.

Так, в высокий сезон с 15 апреля по 15 октября (6 месяцев, 26 недель) планируется привлечение 2х кранов-манипуляторов 2 раза в неделю, 6 грузчиков (по 3 человека на каждый кран-манипулятор) длительностью до 4 часов.

В период межсезонья, с 15 октября по 15 апреля (6 месяцев, 26 недель) планируется еженедельное привлечение 1го крана-манипулятора с тремя грузчиками.

Стоимость 1 часа работы грузчика составляет 600 рублей в высокий сезон, 500 рублей в межсезонье. Работа крана-манипулятора - 3000 руб/час в сезон и 2500 в межсезонье.

С учетом необходимости приема, размещения, учета, а также организации выдачи демонтированного имущества, необходимо предусмотреть расходы на кладовщика - 54000 рублей/мес.

Аренда склада для размещения демонтированного имущества площадью около 1500 м2 предположительной стоимостью 350 рублей за 1 м2/мес.

Расчет затрат на услуги специализированной организации, связанные с демонтажем некапитальных объектов, транспортированием объекта до места его хранения, хранением объекта и его утилизацией приведен в табличной форме:

| Услуга | Сезон (с 15 апреля до 15 октября) |  |  |  |  |  | Итого в сезон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стоимость |  | Стоимость (мин. 4 часа; 2 раза в неделю) |  |  |  |  |
|  | руб./час. | чел.; шт. | неделя |  | полгода |  |  |
| Грузчики | 600 | 6 | 28 800 |  | 748 800 |  | 1 996 800 |
| Машина | 3 000 | 2 | 48 000 |  | 1 248 000 |  |  |
| Услуга | Не сезон (с 15 октября до 15 апреля) |  |  |  |  |  | Итого в не сезон |
|  | Стоимость |  | Стоимость (мин. 3 часа; 1 раз в неделю) |  |  |  |  |
|  | руб./час. | чел. | неделя |  | полгода |  |  |
| Грузчики | 500 | 3 | 4 500 |  | 117 000 |  | 312 000 |
| Машина | 2 500 | 1 | 7 500 |  | 195 000 |  |  |
| Должность | Зарплата | Итого за полгода | Итого за год |  |  |  |  |
|  | руб./мес |  |  |  |  |  |  |
| Кладовщик | 54 000 | 324 000 | 648 000 |  |  |  |  |
| Аренда | площадь | цена(за месяц) | месяц | Итого за полгода |  | Итого за год |  |
|  | м.кв | руб./м.кв |  |  |  |  |  |
| Складское помещение | 1 400 | 350 | 490 000 | 2 940 000 |  | 5 880 000 |  |
| Итого за полгода (сезон) | 5 260 800 |  | Наименование | 2х-колесный электросамокат |  | 3х-колесный электросамокат | 4х-колесный электросамокат |
| Итого за полгода (не сезон) | 3 576 000 |  | Вес (кг) | 70-75 |  | 100-145 | 200-270 |
| Итого за год | 8 836 800 |  |  |  |  |  |  |

Начальник отдела мониторинга и контроля департамента экономического развития администрации федеральной территории «Сириус»			     А.В. Коломыцкий

Заместитель главы администрации федеральной территории «Сириус» –

директор департамента экономического развития 			     Н.С. Казанцева